Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

kỹ thuật chọn: start–stop–continue vì vấn đề của sprint đã rõ và kỹ thuật này giúp nhóm nhanh chóng xác định hành động cần bắt đầu dừng hoặc tiếp tục

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | stop: dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối sprint |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | stop: cần thống nhất thời điểm báo lỗi sớm để tránh sửa gấp không nêu tên cá nhân |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | chuyển cho product owner: xem xét nhu cầu bộ lọc giá và cập nhật product backlog đây là vấn đề về sản phẩm |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | start: bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào dod |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

data đã chọn: dt-01 – ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy khiến lỗi được phát hiện muộn và chức năng chưa done

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| dt-01 | quy trình | kiểm thử chưa được thực hiện sớm và xuyên suốt quá trình phát triển |  |
| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| từ sprint sau kiểm thử ngay khi chức năng hoàn thành kiểm tra tiến độ hằng ngày | developers, scrum master duy | cuối sprint tiếp theo | nhật ký kiểm thử, kết quả kiểm thử và trạng thái done của pbi |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

a. Thứ tự 5 bước:

H3 - H2 - H5 - H1 - H6

Bỏ : h4 không nên tự chọn giải pháp và áp đặt cho nhóm cả nhóm cần cùng phân tích và thống nhất hành động cải tiến

b. Lời mở đầu của Duy:

buổi họp hôm nay nhằm tìm cách cải thiện quy trình làm việc không phải để đổ lỗi cho bất kỳ ai mọi người hãy chia sẻ tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào nguyên nhân cùng giải pháp chúng ta cùng hướng đến một sprint tiếp theo hiệu quả hơn